# 案件概要書

## 1. 案件名

②営業メモ音声入力システム＋メモ活用（社内名称：商談記録DB）

## 2. 背景

当社（丸菱）は製菓・製パン・外食・カフェ向けの業務用食品卸売業を営んでおり、食品原材料に加え業務用機器（デポジッター、オーブン、ミキサー、抜型、フライヤー、冷凍冷蔵設備、包装機器等）の販売も行っている。

年間機器案件数は約12件、営業担当1人あたり月5件程度の納品事例が発生する。営業担当は本社6名、全営業拠点で約50名の体制である。

現状、商談記録は以下の問題を抱えている。

- 報告制度がなく、商談内容・顧客とのやりとり・約束事項が営業個人の記憶にのみ存在し、組織的に蓄積・活用できていない

- 担当者が不在・異動・退職した場合、顧客との関係性や経緯を含むすべてが失われる

- 他営業所で同じ業態・同じ課題の顧客に対する成功事例があっても、その情報が共有される仕組みがない

- 報告制度を導入しようとしても、営業にとってPC入力は負担が大きく、定着が見込めない

なお、当社では既に別案件として「③営業機械OEM事例作成検索システム」を構築中であり、営業担当がGemini Gem（AI）との対話で事例カードをHTML化し、GAS Webアプリで保存・蓄積する仕組みが稼働し始めている。本案件はこの③営業機械OEM事例作成検索システムと同一の技術スタック（GAS＋Googleスプレッドシート＋AI API）で構築する。

## 3. 目的

営業担当が移動中の車内や訪問後に、スマートフォンに向かって1〜2分話すだけで商談記録がAIにより自動で構造化・蓄積され、全社の営業資産として検索・活用できる仕組みを構築する。

まずは「データをストックする」基盤を確立し、活用方法は蓄積データを踏まえて段階的に設計する。

## 4. 解決したい課題

| # | 課題 | 現状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商談情報が個人の頭の中にしかない | 退職・異動で全て消失するリスク |
| 2 | 報告制度が定着しない | PC入力の負担が大きく、やる気があっても続かない |
| 3 | 担当変更時の引継ぎが困難 | 作成に2〜3週間、それでも抜け漏れが発生 |
| 4 | 他営業所の成功事例が共有されない | 同業態・同課題の顧客への対応ノウハウが属人化 |
| 5 | 約束事項（ToDoや宿題）を忘れる | 手帳頼りで失念し、顧客の信頼を損なうリスク |
| 6 | マネジメントが商談状況を把握できない | 営業個人に聞かないと何も見えない |

## 5. 対象ユーザー

| ユーザー | 人数 | 利用内容 |
| --- | --- | --- |
| 営業担当（本社） | 6名 | 商談記録の入力・検索・活用（パイロット対象） |
| 営業担当（全拠点） | 約50名 | 同上（本社パイロット後に展開） |
| 営業マネージャー | （未決事項） | 週次レポート閲覧・指示（将来機能） |
| 情シス管理者 | 1名 | システム管理・保守 |

## 6. 利用シーン

主要シーン：商談直後の記録（1回1〜2分）音声入力を主手段とする

- 営業担当が顧客訪問後、車の中で移動しながらスマートフォンに向かって商談内容を話す

- 書式や項目の意識は不要。「○○ベーカリーの商談終わりました。新しいクロワッサン用の油脂の話をした。コストが上がるらしい。サンプルを出すことになった。あとジェラートマシンの件は来月まで保留。チョコの見積もりを急ぎで出してほしいと」のような自然な話し方でよい

- 1回の音声入力に複数の顧客・複数の案件テーマが混在することがある

- 音声認識の精度・安定性は端末（特にiPhone）に依存するため、実測結果次第で音声・テキストを並列運用に変更する場合がある

補助シーン：テキスト入力

- 音声入力が難しい状況（騒がしい場所等）ではテキストでの手入力も可能とする

補助シーン：電話商談後の取り込み（レベル0）

- 会社ケータイ（iPhone）の標準機能で通話を録音・文字起こしした結果を、営業担当が手作業でコピーし、テキスト入力欄に貼り付けて送信する。追加開発は発生しない

- 対象は営業個人の独白（自分の記憶を話す用途）の文字起こしに限る。顧客音声を含む通話録音の取り込みは対象外とする

活用シーン（COMING SOON）

- 商談前に顧客名で検索し、過去の全案件の経緯を確認する

- 宿題・ToDoの自動リマインド

- 担当変更時の引継ぎ資料自動生成

- AIによる商談前ブリーフィング（他営業所の成功パターン提示）

- マネジメント向け週次レポート

- 業界トレンド抽出

## 7. 今回の開発範囲

### 7-1. 入力機能（TOP画面＝GASアプリ／入力画面＝外部の入力専用ページ）

営業担当がスマートフォンのブラウザからアクセスし、商談内容を入力する画面。会社のGoogleアカウントでログインするTOP画面（社内限定）と、実際に声を入れる入力専用ページの2画面構成とする（2026-07-14改訂）。

- マイクボタン（音声入力・主手段）＋テキスト入力欄（補助手段）＋送信ボタンの構成。マイクボタンを画面上で優先配置する

- マイクボタンはWeb Speech APIでブラウザ内音声認識を行い、認識結果をテキスト入力欄に自動挿入する（サーバー側の音声処理は不要）

- （2026-07-14改訂）入力画面は、Googleのアプリ基盤（GAS）の画面の中ではなく、社外の簡易なWebページとして用意する。GASの画面の中ではブラウザがマイクの使用を許可しない仕組みになっており、音声入力が動作しないためである。この制約はプログラムの修正では解消できないことを検証で確認した。音声・データの解析、記録の保存、本人確認はこれまでどおりGoogle側（GAS・スプレッドシート）で行い、外部に出すのは「声を入れて送る」操作だけに限定する。

- 項目の意識は不要。自由文で入力する

- 会社のGoogle Workspaceアカウントでログインして利用する（ログイン機能を設ける）

- 初回の担当者名入力は不要。ログイン中のGoogleアカウントのメールアドレスから担当者を自動特定する（担当者名のlocalStorage保存は行わない）

- 営業所名はログイン者のメールアドレスをキーに、スプレッドシートの担当者マスタから引き当てる

- （2026-07-14追加）入力画面が社外のページになるため、「誰が送ったか」を確実に特定する仕組みを設ける。TOP画面でGoogleログインを確認したうえで、本人であることを示す「電子的な通行証」を発行し、入力画面はそれを持って送信する。Google側は通行証を検証して本人を確定してから記録する。通行証には氏名・メールアドレス・営業所名を含めず、書き換えれば無効になる仕組みとするため、なりすましはできない。営業担当の操作は「TOP画面から入力画面へ進む」だけで、通行証を意識する必要はない。

### 7-2. AI解析・構造化

入力されたテキストをAI（OpenAI API）が解析し、以下の項目に自動で分解・格納する。

| 項目 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 日付 | 商談日 | AI推定またはシステム日付 |
| 営業所 | 入力者の所属 | 担当者マスタから引き当て |
| 担当者名 | 入力者名 | Googleログインのメールアドレスから担当者マスタで特定 |
| 顧客名 | 商談先 | AIがテキストから抽出 |
| 顧客業態 | 製菓・製パン・外食・カフェ等 | AIがテキストから推定 |
| 案件テーマ | 原材料名や商談内容の要約 | AIがテキストから抽出 |
| 商談内容 | 当該案件に関するテキスト全体 | AI整理後のテキスト |
| 宿題・ToDoと期限 | 営業が対応すべきタスク | AIが抽出・期限推定 |
| 添付ファイル | 写真等のリンク | 初期スコープ外 |
| 登録日時 | システム登録のタイムスタンプ | GAS自動付与 |
| 緯度・経度 | 商談入力時の位置情報 | ブラウザGeolocation APIで取得。取得失敗時は空欄 |
| 店舗名（GPS） | 緯度・経度から確定した店舗名 | 店舗マスタ照合（近い順4候補→タップ選択／該当なしは手入力→名寄せ） |

### 7-3. 分割ルール（最重要仕様）

AIは音声入力を「顧客 × 案件テーマ」の単位でレコードを分割する。

- ルール①：複数顧客が混在する場合 → 顧客ごとに分割

- ルール②：同一顧客で複数の案件テーマがある場合 → 案件ごとに分割

- ルール③：1つの案件テーマのみの場合 → 1レコード

### 7-4. データ格納

- Googleスプレッドシートに1行1レコードで格納する

- 1商品1行（案件テーマ×顧客の単位）

- レコードは常に新規追加。修正が必要な場合は管理者がスプレッドシートを直接編集する

### 7-5. 格納後の確認メッセージ

- 保存完了後、画面に「保存しました」＋分割されたレコード概要を表示する

- 抽出結果のプレビュー・確認ステップは設けない（バック処理で完結）

### 7-6. 抽出失敗時の挙動

- AIが抽出できなかった項目は空欄のまま書き込む（エラーで停止しない）

- 空欄が発生した行はセル背景を赤色にする

- 管理者が週次でスプレッドシートを開き、赤い行の有無を確認・修正する運用とする

### 7-7. 音声認識

- Web Speech API（ブラウザ内蔵の音声認識）を使用

- サーバー側の音声処理は不要

- 追加コストなし

- 対応端末：Chrome / Safari（営業担当のスマートフォンで動作）

- （2026-07-14）音声入力は、社外に置いた入力専用ページ上で動作する（GASの画面内では動作しないため）

## 8. 今回の対象外範囲

| 項目 | 対象外の理由 | 将来の方針 |
| --- | --- | --- |
| 検索・活用機能（顧客名検索等） | まずデータを貯めることが優先 | COMING SOONとして段階設計 |
| 商談前ブリーフィング（D-1） | 蓄積データが必要 | データが貯まり次第設計 |
| 引継ぎ資料・新人育成（D-2） | 蓄積データが必要 | 同上 |
| 業界トレンド抽出 | 初期スコープ外 | 活用フェーズで設計 |

（2026-07-07改訂）以下3項目は既存FR実装（FR-25・FR-32・FR-34）としてPhase 1側MVPに含める（活用10案採用一覧の#13・14・15、TASK_CURRENT.md 4-2参照）。新規開発ではなく既存FRの実装として扱う：

| 項目 | Phase 1側での扱い |
| --- | --- |
| 各担当者の日報配信 | FR-34の実装としてPhase 1 MVPに含める |
| マネージャー向け集約資料配信 | FR-34の実装としてPhase 1 MVPに含める |
| 朝のTODO配信（宿題ToDoリマインド） | FR-25／FR-32の実装としてPhase 1 MVPに含める |

上記3項目以外の週次レポート・マネージャー向けダッシュボード（経営可視化群の新規開発部分、活用10案#7・10・12等）は、引き続き対象外（活用フェーズ・Claude Code拡張で設計）。 | 写真添付機能 | 初期スコープ外 | 必要性が確認され次第追加 | | 基幹システムとの連携 | 不要（独立システム） | 将来的にも不要の可能性 | | 全拠点展開（50名） | 本社パイロット後 | Phase 4で展開 | | プロンプトキャッシュ | 本案件ではリクエストごとに入力テキストが異なるためキャッシュ効果がない | 不要 |

## 9. 完成条件

| # | 条件 | 判定基準 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 営業担当がスマホから音声またはテキストで商談内容を入力できる | 本社6名の端末で動作確認 |
| 2 | AIが入力内容を「顧客×案件テーマ」単位でレコード分割できる | 複数顧客混在・同一顧客複数案件のテストパターンで正しく分割 |
| 3 | 分割されたレコードがスプレッドシートに正しく格納される | 10項目が正しい列に格納されていること |
| 4 | 保存完了メッセージが画面に表示される | 保存後にレコード概要が表示されること |
| 5 | Web Speech APIによる音声入力が動作する | iPhone Safari / Android Chromeで動作確認 |
| 6 | Googleログインでログイン者のメールアドレスから担当者が自動特定される | 複数端末・複数アカウントで動作確認 |
| 7 | 担当者マスタから営業所名が正しく引き当てられる | メールアドレスをキーに本社6名全員で引き当て確認 |
| 8 | 抽出失敗時に空欄＋赤背景でスプレッドシートに書き込まれる | 意図的に不完全な入力でテスト |
| 9 | 本社6名のパイロット営業が実業務で2〜4週間使用して運用上の問題を洗い出せる状態であること | 致命的なバグがない状態でパイロット開始 |
| 10 | TOP画面でGoogleログインし、入力専用ページで音声入力・送信ができる | 本社6名の端末（iPhone Safari）で、ログイン→音声入力→送信→スプレッドシートへの記録まで通しで動作確認 |
| 11 | TOP画面を経由しない直接アクセスでは送信できない | 入力画面のURLを直接開いた場合に送信が拒否されることを確認（なりすまし防止） |

完了判定プロセス（2026-07-07追加）： 「実装済み」（ファイル変更完了）と「完了確定」（必要な確認がすべて終わり未確認事項が明記された状態）を混同しない。デプロイ更新・/exec実画面確認は監督者（けんたろう）が行い、その報告を受けるまで完了確定としない。判定プロセスの詳細はルールブック.md §18に準ずる（本書には転記しない）。

## 10. 前提条件

| # | 前提 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Google Workspace契約済み | 既存環境 |
| 2 | GAS Webアプリでの開発 | ③営業機械OEM事例作成検索システムと同一技術スタック |
| 3 | データ格納先はGoogleスプレッドシート | 同上 |
| 4 | AI APIはOpenAI API | Phase 1のAI使用はFR-04の商談テキスト構造化・分割のみ（2026-07-08確定） |
| 5 | GASのデプロイ設定は「オーナーとして実行」 | 営業担当にフォルダ編集権限を付与しない設計 |
| 6 | 情シスへのAPIキー・NotebookLM・Google Sites・共有フォルダの申請済み | 承認待ち |
| 7 | ③営業機械OEM事例作成検索システムのGASコードが存在し、HTML保存＋スプレッドシート書き込みの基本処理が実装済み | 流用可能 |
| 8 | 基幹システムの食材カテゴリ（大分類→中分類→小分類）と設計デザイン部門の機器データが流用可能 | カテゴリ設計の工数を大幅短縮 |
| 9 | 認証方式はGoogleログイン（Google Workspace） | ログイン者のメールアドレスで担当者を特定。初回の担当者名入力は不要 |
| 10 | 重複登録の挙動は常に新規追加 | 修正は管理者がスプレッドシートを直接編集 |
| 11 | 会社ケータイはiPhone（機種・iOSバージョン未確認） | 通話文字起こし機能（レベル0取り込み）の利用可否はiOS 18.1以降・対応機種であることが前提。機種・バージョンの実機確認が必要（手順2の未確認事項） |
| 12 | 入力画面のみ社外の簡易Webページに置く（2026-07-14） | GASの画面内ではマイクが使えないため。解析・保存・本人確認はGoogle側に残す。社外ページに商談内容は保存しない |

## 11. 制約条件

| # | 制約 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部パートナー不要（自社構築） | IT担当1名で対応可能な範囲に限定 |
| 2 | 新規システム導入・ベンダー依頼不要 | 既存のGAS＋スプレッドシート＋AI APIで完結 |
| 3 | 基幹システムには一切手を加えない | データ連携なし・独立システム |
| 4 | 年間コスト：API利用料のみ（数万円規模） | chatlog内の試算で年間3〜15万円程度 |
| 5 | 最初から完璧を目指さない | 最低限で動くようにし、改善はパイロット運用後 |
| 6 | スプレッドシートの行数上限：1,000万セル | 年間データ量（数千〜数万行）では問題にならない |
| 7 | GAS Webアプリの同時接続制限：30 | パイロット6名では問題なし。50名展開時も同時利用は低頻度と想定 |
| 8 | GAS WebアプリではSSE（ストリーミング表示）不対応 | AI回答は一括表示（5〜10秒の待ち）。将来的に外部サーバーへ移行する選択肢あり |
| 9 | GASのスクリプト実行時間制限：6分 | バッチ処理時に注意 |
| 10 | Googleログイン（Google Workspace）による担当者識別 | ログイン中のアカウントで入力者を特定する。端末共有時の別人記録リスクは解消 |
| 11 | 入力画面は社外の簡易Webページ（静的ページ）に限定する（2026-07-14） | 社外ページには担当者名・メールアドレス・営業所名・各種マスタ・過去の商談記録を一切表示しない。アクセス解析タグや外部の部品も入れない。商談内容は社外側に保存しない |

## 12. 未決事項

| # | 項目 | 選択肢・備考 | 決定時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIモデル選定 | OpenAI APIで確定（Phase 1のAI使用はFR-04のみ） | 確定済み（2026-07-08 手順2） |
| 2 | スプレッドシートの列定義（詳細） | chatlogで10項目が提示されているが、基幹システムのカテゴリデータ確認後に最終確定 | DB設計書で確定 |
| 3 | 全拠点展開（50名）のスケジュール | 本社パイロット後に判断 | パイロット終了後 |
| 4 | 営業マネージャーの利用範囲 | 閲覧のみ / レポート受信のみ | 活用フェーズ設計時 |
| 5 | 活用フェーズの優先順位 | chatlogで案は出ているが順序は未確定 | データ蓄積後 |
| 6 | 担当者マスタの管理方法 | user_key＝メールアドレスで確定（Googleログイン）。営業所の紐づけ方法・更新運用の詳細はDB設計書で確定 | 確定済み（2026-07-08 手順2）／詳細はDB設計書 |

## 13. chatlog上の矛盾・曖昧点

| # | 項目 | 内容 | 対応案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | データ格納先の表記揺れ | chatlog前半では「BigQuery」も選択肢として議論されているが、後半では「スプレッドシートで十分」と結論。最終的にスプレッドシートで確定しているが、展覧会案件（PJ-B）のchatlogではBigQuery前提の記述も残っている | 本案件（商談記録DB）はスプレッドシートで確定。展覧会案件は別案件として切り分ける |
| 2 | 抽出結果のプレビュー確認 | chatlog途中で「抽出結果を画面でプレビュー → 営業がOKしたら保存」の案が出たが、その後「営業は確認しないだろうからバックで回す」と方針転換。最終的にプレビューなし（バック処理）で合意 | プレビューなし。抽出失敗は赤背景で管理者が週次確認（確定済み） |
| 3 | 検索フェーズの基盤 | chatlog前半で「Gemの”ナレッジ”にスプレッドシートを追加してGemが直接読める可能性」が議論されたが、動的更新の検証が未了。後半では「GAS経由でAI APIに全データを渡す方式」が本線になっている | 検索フェーズは今回の開発範囲外。方式は蓄積後に改めて検討 |
| 4 | 「営業メモ」と「商談記録」の呼称混在 | chatlog全体で「営業メモ」「商談記録」「商談記録DB」「商談メモ」が混在 | 本文書では「商談記録DB」で統一 |
| 5 | 展覧会案件・事例カード案件との境界 | chatlogは複数案件を横断して議論しているため、商談記録DBの仕様と展覧会AI案内・③営業機械OEM事例作成検索システムの仕様が混在する箇所がある | 本文書では②営業メモ音声入力システム＋メモ活用に関連する内容のみを抽出・再整理している。他案件の仕様は各案件の設計書に記載する |
| 6 | コスト試算の前提条件のばらつき | chatlog内でAPI利用率30%・10%・50%など複数の前提でコスト試算がされている。最終的な予算上限の合意は「数万円」という表現にとどまる | 年間APIコスト：数万円規模（利用率によって変動）。正確な予測はパイロット運用データで判断 |
| 7 | ストリーミング対応の要否 | chatlog前半で「ストリーミング表示が必要」と議論されたが、後半で「GAS Webアプリでは不可」と判明。最終的に「一括表示で開始し、必要なら外部サーバーへ移行」で合意 | GASのまま一括表示で開始（確定済み） |