# 要件定義書

## ②営業メモ音声入力システム＋メモ活用（商談記録DB）

開発・運用時の承認ゲート、完了判定、GAS反映手順等の運用規約は「ルールブック.md」を正とする（本書には転記しない）。

## 1. システム目的

### 1-1. ビジネス目的

営業担当が商談後にスマートフォンに向かって1〜2分話すだけで、商談記録がAIにより自動で構造化・蓄積され、全社の営業資産として活用できる基盤を構築する。

### 1-2. 本フェーズの目的

データを「貯める」仕組みの確立。活用機能（検索・ブリーフィング・レポート等）は蓄積データを踏まえて段階的に設計する。

### 1-3. 成功指標

| # | 指標 | 目標値 | 計測方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | パイロット期間中の入力継続率 | 本社6名中4名以上が週3回以上入力 | スプレッドシートの登録日時で集計 |
| 2 | 1回あたりの入力所要時間 | 2分以内（音声入力＋保存完了まで） | パイロット後のヒアリング |
| 3 | AI分割の正確性 | 顧客×案件テーマの分割が正しい割合80%以上 | パイロット期間中：管理者が週次で全件確認。全拠点展開後：週10件をランダム抽出で確認、または抽出ステータス「要確認」の行のみを対象とする |

### 1-4. Phase 2候補（活用フェーズ初期）

パイロット運用で一定量のデータが蓄積された後（目安：100レコード以上）、最初の活用機能として顧客名による商談履歴検索機能を同一GAS Webアプリ内に画面追加する。営業担当が商談前に顧客名で検索し、過去の全案件の経緯・宿題を一覧で確認できるようにする。実装コストが低く、営業担当にとっての日常的な価値が最も高い機能であるため、Phase 2の最有力候補とする。詳細仕様は活用フェーズで策定する。

## 2. 対象ユーザー

### 2-1. ユーザー種別

| 種別 | 人数 | 本フェーズでの利用 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 営業担当（本社） | 6名 | 商談記録の入力 | パイロット対象 |
| 営業担当（全拠点） | 約50名 | 対象外 | パイロット後に展開（未決事項） |
| 情シス管理者 | 1名 | システム管理・データ修正・週次確認 | 開発者と兼任 |
| 営業マネージャー | 未定 | 対象外 | 活用フェーズで検討（未決事項） |

### 2-2. ユーザーの前提スキル

- 営業担当：業務用スマートフォンを日常的に利用している。特別なITスキルは不要

- 管理者：Googleスプレッドシートの基本操作（閲覧・編集・フィルタ）ができる。GASの基本的な操作ができる

## 3. 機能要件

### FR-01：商談記録入力

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | 営業担当がスマートフォンのブラウザから商談内容を入力する |
| 入力方法 | 音声入力（マイクボタン）を主入力手段とし、テキスト入力（キーボード）を補助手段とする。画面はマイクボタンを優先配置する（8-4参照）。ただし音声認識の精度・安定性が端末（特にiPhone）に依存するため、実測結果により音声・テキストを並列（主従なし）の構成に変更する場合がある（（仮定）パイロット時の実測で最終確認） |
| 入力形式 | 自由文。項目の意識は不要。複数顧客・複数案件の混在を許容する。テキスト入力欄は、キーボード入力に加え、iPhone標準機能で作成した通話の文字起こしテキストを営業担当が手作業でコピー＆ペーストする用途にも対応する（レベル0。サーバー側・GAS側の処理は通常のテキスト送信と同一であり追加開発は発生しない） |
| 入力上限 | （仮定）1回あたり2,000文字程度を想定。上限はAI APIのトークン制限に準ずる |
| 送信 | 「送信」ボタン押下で処理を開始する。送信は、外部ホスティング上の入力画面（S-02）からGASの送信API（doPost）へHTTPS POSTで行う。送信するのは署名付きトークンと入力テキストのみ。担当者情報はクライアントから送らない（FR-03）。※旧構成のgoogle.script.runによる呼び出しは廃止した（S-02の外部化に伴う。2026-07-14） |
| 未送信テキストの保全 | 送信ボタン押下時に入力テキストをlocalStorageに一時保存する（キー名：unsent_text）。スプレッドシートへの格納が正常完了した後にlocalStorageから削除する。次回アクセス時にlocalStorageに未送信テキストが残っている場合、入力欄に自動復元し「前回の入力が未送信です。送信してください」と画面上部に通知を表示する。これにより、AI APIタイムアウトやネットワーク障害後にブラウザを閉じても入力テキストが失われない。※localStorageの用途は未送信テキスト（unsent_text）の一時保全に限る。担当者情報はGoogleログインで特定するためlocalStorageに保存しない（FR-03） |

### FR-02：音声認識

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | マイクボタンを押すと音声認識を開始し、認識結果をテキスト入力欄に自動挿入する |
| S-02表示時の初期状態 | マイクボタンを画面上で優先配置し音声入力を促す表示とする（FR-01準拠）。ブラウザの仕様上、ユーザー操作（タップ）なしに音声認識を自動開始することはできないため、「デフォルト＝自動起動」は行わない。「デフォルト」はUI上の優先度・視覚的な主従関係を指す。具体的な表示仕様は未確定（手順2の未確認事項） |
| 技術 | Web Speech API（ブラウザ内蔵）。GAS HtmlServiceのサンドボックスiframe内ではマイク権限が渡されず動作しないため、音声入力を行うS-02は外部の静的ホスティング上に配置する（2026-07-14 案B改） |
| サーバー処理 | 不要。ブラウザ内で完結する（音声データを外部サーバーへ送信しない） |
| 対応言語 | 日本語 |
| 認識中の表示 | マイクボタンの色変化または録音中アイコンで認識中であることを視覚的に示す |
| 認識停止 | マイクボタン再押下、または一定時間の無音で自動停止 |
| 認識結果の編集 | テキスト入力欄に挿入された後、送信前に営業担当が自由に編集可能 |
| 追記モード | 認識結果はテキスト入力欄の末尾に追記する。既存テキストを上書きしない。複数回のマイクON/OFFで段階的にテキストを積み上げられる |
| 連続認識時間の制約 | Web Speech APIの連続認識時間はブラウザの実装に依存する。Chromeでは連続認識がサポートされているが、Safari（iPhone）では約60秒で自動停止する場合がある。停止した場合は再度マイクボタンを押して認識を再開し、テキスト入力欄に追記する設計とする。パイロット時にiPhone Safariでの連続認識可能時間を実測し、必要に応じてUI上にガイドメッセージ（「長い場合は何回かに分けて録音してください」等）を追加する |
| 動作場所 | 外部ホスティング上の入力画面（S-02）で動作する。GAS Webアプリの画面内（HtmlServiceのiframe内）では、Permissions Policyによりマイク権限が子フレームへ渡されないため、音声認識・録音のいずれも動作しない。この制約はコード修正では解消できないため、入力画面のみを外部化した（EX-01〜EX-03で検証済み） |

### FR-03：担当者識別

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | ログイン中のGoogleアカウントのメールアドレスから、入力者の担当者名と営業所名を自動的に特定する |
| 認証方式 | Googleログイン（会社のGoogle Workspaceアカウント）を必須とする。TOP画面（GAS）がログイン者のメールアドレスを自動取得する（Session.getActiveUser().getEmail()）。メールアドレスの取得はTOP画面（doGet）でのみ行う |
| 担当者・営業所の特定 | 取得したメールアドレスをキー（user_key＝メールアドレス）に担当者マスタと照合し、担当者名・営業所名を引き当てる |
| 初回設定 | 不要。担当者名の初回入力画面（S-01 初回設定画面）は廃止する。担当者情報のlocalStorage保存は行わない |
| 担当者変更 | 不要。ログインアカウントが担当者に対応するため、担当者切替の操作は設けない |
| マスタ不一致時 | ログイン者のメールアドレスが担当者マスタに存在しない場合、または無効フラグの場合、「登録されていない担当者です。管理者に連絡してください」とエラーメッセージを表示する。S-02（商談入力画面）には遷移しない |
| 外部入力画面からの送信時の本人確定 | S-02は外部ホスティング上にあり、GASの送信API（doPost）はログイン状態を参照できない。そのためTOP画面が有効担当者に署名付きトークンを発行し、S-02はそれを持参して送信する。GASは受け取ったトークンの署名と有効期限を検証して本人を確定する。トークンにはメールアドレス・担当者名・営業所名を含めない（ハッシュ化した識別子と有効期限のみ）。クライアントから担当者情報を送らせない方針は維持する |

### FR-04：AI解析・構造化

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | 入力されたテキストをAI APIに送信し、構造化データに変換する |
| AI API | OpenAI API（Phase 1のAI使用箇所はFR-04＝商談テキストの構造化・分割のみ。送信ごとに1回呼び出す） |
| 入力 | System Prompt＋営業担当の入力テキスト |
| 出力形式 | JSON形式（後述のデータ項目に対応するキー・値のペア） |
| 宿題期限の推定方針 | AIは入力テキストの期限表現をそのまま記録する。「急ぎ」は「急ぎ」のまま、「来月」は「来月」のまま、「3/25」は「3/25」のまま格納する。具体的な日付への変換は行わない。日付変換が必要になった場合は活用フェーズで対応する。これにより、AIプロンプトの複雑化と誤変換のリスクを回避する |

### FR-05：レコード分割

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | AIが入力テキストを「顧客 × 案件テーマ」の単位でレコードに分割する |
| ルール① | 複数顧客が混在する場合 → 顧客ごとに別レコードに分割する |
| ルール② | 同一顧客で複数の案件テーマがある場合 → 案件テーマごとに別レコードに分割する |
| ルール③ | 1つの案件テーマのみの場合 → 1レコード |
| 分割の判定 | AIのSystem Promptで分割ルールを明示的に指示する |

案件テーマの粒度基準：

案件テーマは「商談の話題単位」で分割する。個別の商品名・品種・SKU単位では分割しない。

| 入力テキスト | 案件テーマ | レコード数 | 判定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 「油脂の話をした。マーガリンとショートニングの両方で見積もりを出す」 | 油脂（マーガリン・ショートニング） | 1 | 「油脂」という1つの話題の中で複数品種に言及しているだけ |
| 「油脂の話をした。あとジェラートマシンの件も」 | ①油脂 ②ジェラートマシン | 2 | 「油脂」と「ジェラートマシン」は別の話題 |
| 「クロワッサン用の油脂とデニッシュ用の油脂で別のメーカーを検討したい」 | 油脂（クロワッサン用・デニッシュ用） | 1 | 「油脂」という同一カテゴリの話題 |
| 「クロワッサン用の油脂の話と、全然別だけどエスプレッソマシンの修理の話」 | ①油脂 ②エスプレッソマシン修理 | 2 | 明らかに異なる話題 |

この粒度基準をAIのSystem Promptに明示的に指示する。具体的な指示文は「AIプロンプト設計書」で策定する。

分割の具体例：

入力例①（複数顧客の混在）：「今日は午前中に○○ベーカリーに行って油脂の話をした。午後は△△カフェでジェラートマシンの件。あと□□ホテルから電話があってチョコの見積もり急ぎでと」

| # | 顧客名 | 案件テーマ | 商談内容 | 宿題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○○ベーカリー | 油脂 | 油脂の話をした | （なし） |
| 2 | △△カフェ | ジェラートマシン | ジェラートマシンの件 | （なし） |
| 3 | □□ホテル | チョコレート見積 | チョコの見積もり依頼。急ぎ | 見積作成・急ぎ |

入力例②（同一顧客で複数案件テーマ）：「○○ベーカリーの商談終わりました。新しいクロワッサン用の油脂の話をした。コストが上がるらしい。サンプルを出すことになった。あとジェラートマシンの件は来月まで保留。チョコの見積もりを急ぎで出してほしいと」

| # | 顧客名 | 案件テーマ | 商談内容 | 宿題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○○ベーカリー | クロワッサン用油脂 | コスト上昇。サンプル提供の話 | サンプル3種送付 |
| 2 | ○○ベーカリー | ジェラートマシン | 来月まで保留 | フォロー（来月） |
| 3 | ○○ベーカリー | チョコレート見積 | 見積依頼。急ぎ | 見積作成・急ぎ |

入力例③（同一話題内の複数品種 → 分割しない）：「○○ベーカリーで油脂の話をした。マーガリンとショートニングの両方で見積もりを出すことになった。あとバターも少し検討したいと」

| # | 顧客名 | 案件テーマ | 商談内容 | 宿題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○○ベーカリー | 油脂（マーガリン・ショートニング・バター） | マーガリンとショートニングの見積もり。バターも検討 | 見積作成 |

### FR-06：データ格納

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | AI解析結果をGoogleスプレッドシートの商談記録シートに格納する |
| 格納方式 | 常に新規行として追加（上書き・更新はしない） |
| 格納タイミング | AI解析完了後、即座に書き込む |
| 格納処理の実行者 | GAS（デプロイオーナーの権限で実行） |

### FR-07：格納後の確認表示

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | 保存完了後、画面に結果を表示する |
| 表示内容 | 「保存しました」メッセージ＋分割されたレコード数＋各レコードの顧客名・案件テーマの概要 |
| プレビュー確認 | 設けない。保存前の確認ステップはなく、送信後にバック処理で完結する |
| 連続入力 | 保存完了後、入力欄をクリアし、続けて次の商談を入力できる状態にする |

### FR-08：抽出失敗時の処理

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | AIが項目を抽出できなかった場合のフォールバック処理 |
| 挙動 | 抽出できなかった項目は空欄のまま書き込む。エラーで処理を停止しない |
| 視覚表示 | 空欄が含まれる行のセル背景を赤色にする |
| 運用 | 管理者が週次でスプレッドシートを開き、赤い行を確認・手動修正する |
| 営業担当への通知 | 画面の保存完了メッセージには影響しない。営業担当は抽出失敗を意識しなくてよい |
| 分割と抽出失敗の関係 | AIは顧客名が不明な場合でも、話題単位での分割は可能な限り行う。顧客名が特定できないレコードは顧客名を空欄としたまま個別レコードとして格納する（例：「さっき行った店で油脂の話をした。あと別の店でオーブンの件」→ 顧客名空欄の2レコードに分割）。一部のレコードだけ顧客名が不明な場合も同様に、特定できたレコードは顧客名入り、特定できないレコードは顧客名空欄で、それぞれ格納する。分割自体が不可能な場合（テキストが極端に短い・意味をなさない等）は、入力テキスト全体を1レコードとして格納し、抽出ステータスを「要確認」とする |

### FR-09：位置情報記録（GPS）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 概要 | 入力開始時に端末のGPS位置情報を取得し、レコードに記録する |
| 取得方式 | 入力開始時に端末のGPS位置情報を取得し、レコードに記録する |
| 店舗名紐づけ | 入力開始時GPSを基準に近い順位4候補を表示し、選択または手入力→名寄せで店舗名を確定する |
| 格納列 | 緯度・経度・店舗名はスプレッドシートのS・T・U列（19〜21列目）に格納する（DB設計書で確定） |
| 取得失敗時 | 取得失敗時は緯度・経度・店舗名を空欄のまま保存し、メモ入力と送信を継続できる |
| ユーザーへの同意取得 | ブラウザ標準の位置情報許可ダイアログのみとする。追加の同意画面・ON/OFF切替UIは設けない |
| 対応要件 | NFR-03（セキュリティ）、5-3（外部サービス依存） |

## 4. 非機能要件

### NFR-01：性能

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| 応答時間 | 送信ボタン押下から保存完了メッセージ表示まで15秒以内（AI API応答時間を含む）。入力テキストの解析・構造化・JSON分割・スプレッドシート書込の一連の処理を含むため、展示会AI検索システム（検索回答のみで5〜10秒）より長い15秒を設定する |
| 同時利用 | パイロット6名の同時入力に対応する。GAS Webアプリの同時接続制限（30）の範囲内 |
| データ量 | 年間数千〜数万行の蓄積を3年以上継続できること |

### NFR-02：可用性

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| 稼働時間 | 営業時間帯（8:00〜20:00）に利用可能であること |
| 計画停止 | GASデプロイの更新時に数分の停止を許容する。事前にパイロットメンバーに通知する |
| AI API障害時 | 画面に「現在利用できません。しばらく経ってから再度お試しください」と表示する。入力欄のテキストはクリアしない。加えて、FR-01の未送信テキスト保全機能（localStorageへの一時保存）により、ブラウザを閉じても次回アクセス時にテキストを復元できる |

### NFR-03：セキュリティ

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| 通信 | HTTPS（GAS Webアプリの標準）。外部ホスティング上の入力画面もHTTPSで配信する |
| アクセス制御 | TOP画面（GAS）はGoogleログイン（会社のGoogle Workspaceアカウント）を必須とし、ドメイン内アカウントのみアクセス可能とする（Session.getActiveUser().getEmail()で本人を特定）。一方、外部入力画面からの送信を受けるGAS送信API（doPost）は、外部ドメインから呼ぶ必要があるため匿名アクセスで公開する。このAPIに対する本人確認は署名付きトークンの検証のみが担う。トークン検証がなりすまし防止の唯一の防御線である |
| データ保管 | Googleスプレッドシート（Google Workspaceの企業アカウント配下）に保管する |
| AI APIへのデータ送信 | OpenAI APIへAPI経由で送信する。API経由のデータはOpenAIのAPIポリシー上モデル学習に使用されない |
| localStorageの保管内容 | 未送信テキスト（unsent_text、一時保存）のみ。担当者情報はlocalStorageに保存しない。過去の商談内容も保管しない。未送信テキストは保存完了後に即削除する。署名付きトークンはlocalStorageではなくsessionStorageに保持する（タブを閉じれば消える） |
| 端末共有時の記録 | Googleログインにより入力者はログインアカウントで特定される。端末を共有しても別人として記録されるリスクは生じない（旧localStorage方式の端末共有リスクは解消） |
| 位置情報の取り扱い | 位置情報の取り扱い ブラウザGeolocation APIで取得した緯度・経度のみを利用し、localStorageには保存しない。GPS取得失敗時は空欄のまま送信する（FR-09・5-3参照） |
| 署名付きトークンの取り扱い | トークンはTOP画面（GAS）が発行し、URLのフラグメント（#token=）で外部入力画面へ渡す（フラグメントはサーバーへ送信されず、外部ホスティングのアクセスログに残らない）。トークンにはメールアドレス・担当者名・営業所名を含めない。署名用の秘密鍵はGASのスクリプトプロパティで管理し、コードに埋め込まない。有効期限は12時間とする |
| 外部ホスティングの制約 | 外部ホスティングは静的配信のみとし、サーバー側処理を持たない。商談本文を外部ホスティング側に保存・蓄積しない。外部入力画面には、担当者名・メールアドレス・営業所名・各マスタ情報・過去の商談記録・スプレッドシートID・APIキーを一切出さない。アクセス解析タグ・外部JSライブラリを設置しない |

### NFR-04：保守性

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| コード管理 | デスクトップ版Codexでコードを編集し、ローカル環境で編集を確定した上で、clasp push --force によりGASへ反映する。GASスクリプトエディタでの直接編集は行わない（2026-07-07改訂）。外部入力画面（静的HTML/CSS/JS）はGASとは別系統で、静的ホスティングへデプロイする（2026-07-14追記） |
| AIモデル変更 | System Prompt内のモデル名指定を1行変更するだけで切り替え可能な設計とする |
| 担当者マスタ更新 | 管理者がスプレッドシートの担当者マスタシートを直接編集することで対応する。異動・入退社時の運用 |
| System Prompt更新 | GASコード内に記述する。変更時はGASの再デプロイが必要 |
| デプロイ構成 | GASは1プロジェクト・2デプロイ構成とする。デプロイA（TOP用・doGet）はアクセス範囲を社内ドメイン限定とし、デプロイB（送信API用・doPost）はアクセス範囲を全員とする。GAS Webアプリはデプロイごとにアクセス設定が1つに決まるため、1本のデプロイでログイン必須と匿名許可を両立できないことによる（EX-03で検証・確定） |

### NFR-05：拡張性

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| 活用機能の追加 | 将来の検索・ブリーフィング・レポート機能を同一GAS Webアプリ内にタブまたは画面として追加できる構造とする。Phase 2候補として顧客名による商談履歴検索機能を想定する |
| 全拠点展開 | スプレッドシートの担当者マスタに営業担当を追加するだけで利用者を増やせること |
| 外部サーバー移行 | 将来的にストリーミング表示等が必要になった場合、AI API呼び出し部分を外部サーバー（Cloud Run等）に切り出せる設計とする。なお現構成で外部に出しているのは入力画面（静的配信）のみであり、外部側にサーバー処理は持たない |

## 5. 利用環境

### 5-1. クライアント環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| デバイス | スマートフォン（主）、PC（副） |
| OS | iOS / Android |
| ブラウザ | Safari（iOS）/ Chrome（Android） |
| ネットワーク | モバイル回線（4G/5G）または Wi-Fi |
| アプリインストール | 不要（ブラウザのみで動作） |

### 5-2. サーバー環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| アプリケーション | Google Apps Script（GAS）Webアプリ |
| データベース | Googleスプレッドシート |
| ファイルストレージ | Google Drive（将来の添付ファイル用） |
| AI API | OpenAI API |
| デプロイ | GASの「ウェブアプリとしてデプロイ」機能。2デプロイ構成（デプロイA＝TOP用／社内ドメイン限定、デプロイB＝送信API用／全員）。入力画面は外部の静的ホスティングへ別系統でデプロイする |
| 実行方式 | 「オーナーとして実行」（デプロイオーナーの権限でGASが動作）。デプロイA・デプロイBとも同じ |
| 入力画面のホスティング | 外部の静的ホスティング（GitHub Pages等）。静的HTML/CSS/JavaScriptのみを配信し、サーバー側処理は持たない |
| OAuthスコープ | appsscript.jsonに https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email を明示的に追加する。追加しない場合、Session.getActiveUser().getEmail()が空文字を返す（EX-03で判明） |

### 5-3. 外部サービス依存

| サービス | 用途 | 障害時の影響 |
| --- | --- | --- |
| Google Apps Script | アプリケーション実行基盤 | サービス全停止 |
| Googleスプレッドシート | データ格納 | データ格納不可 |
| OpenAI API | テキスト解析・構造化 | AI解析不可。入力テキストはlocalStorageに保全され、再送可能 |
| Web Speech API | 音声認識 | 音声入力不可。テキスト入力は引き続き利用可能 |
| サービス | 位置情報取得 | 位置情報取得不可。緯度・経度・店舗名は空欄のまま記録継続（FR-09） |
| 外部静的ホスティング（GitHub Pages等） | 入力画面（S-02）の配信 | 入力画面にアクセス不可。GAS・スプレッドシートは無事で、蓄積済みデータへの影響はない |

## 6. 権限要件

### 6-1. ユーザー権限

| 権限種別 | 対象 | できること | できないこと |
| --- | --- | --- | --- |
| 入力者 | 営業担当（パイロット6名） | 商談記録の入力・送信。保存結果の確認 | スプレッドシートの直接閲覧・編集。担当者マスタの編集 |
| 管理者 | 情シス担当（1名） | スプレッドシートの閲覧・編集。担当者マスタの管理。GASコードの修正・デプロイ。赤背景行の確認・修正 | — |

### 6-2. GASデプロイ権限

| 設定項目 | 値 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 次のユーザーとして実行 | オーナー（管理者） | 営業担当にスプレッドシート・Google Driveの編集権限を付与しないため |
| アクセスできるユーザー | デプロイAはドメイン内の全員／デプロイBは全員 | デプロイA（TOP用）は社内Google Workspaceアカウントに限定し、ログイン者のメールアドレスを取得する。デプロイB（送信API用）は外部ホスティング上の入力画面から呼ぶため匿名公開とし、本人確認は署名付きトークンの検証で行う |

### 6-3. スプレッドシート権限

| シート | 管理者 | 営業担当 |
| --- | --- | --- |
| 商談記録シート | 編集可 | アクセス不可（GAS経由でのみ書き込み） |
| 担当者マスタシート | 編集可 | アクセス不可（GAS経由でのみ読み取り） |

## 7. データ要件

### 7-1. 商談記録シート（メインデータ）

| 列 | 項目名 | データ型 | 必須 | 取得元 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | レコードID | 文字列 | ○ | GAS自動採番 | 一意のID。形式は「YYYYMMDD-HHMMSS-連番」等（設計フェーズで確定） |
| B | 登録日時 | 日時 | ○ | GAS（システム日時） | — |
| C | 営業所 | 文字列 | ○ | 担当者マスタから引き当て | — |
| D | 担当者名 | 文字列 | ○ | localStorageから取得 | — |
| E | 顧客名 | 文字列 | ○ | AIが抽出 | 抽出失敗時は空欄＋赤背景。顧客名不明でも話題単位の分割は行う（FR-08参照） |
| F | 顧客業態 | 文字列 | — | AIが推定 | 製菓・製パン・外食・カフェ等。抽出失敗時は空欄 |
| G | 案件テーマ | 文字列 | ○ | AIが抽出 | 「商談の話題単位」で記録。個別SKU単位では分割しない（FR-05の粒度基準に準拠） |
| H | 商談内容 | 文字列 | ○ | AIが整理 | 当該案件に関するテキスト |
| I | 宿題・ToDo | 文字列 | — | AIが抽出 | なければ空欄 |
| J | 宿題期限 | 文字列 | — | AIが抽出（テキストそのまま） | 「急ぎ」「来月」「3/25」等、入力テキストの表現をそのまま記録する。具体的な日付への変換は行わない。日付変換が必要になった場合は活用フェーズで対応する |
| K | 元テキスト（全文） | 文字列 | ○ | 営業担当の入力テキスト（分割前の原文） | 全レコードに同一テキストを保持する。分割された場合は複数行に同一テキストが重複格納される。データ効率よりも実装の簡素さと元データ保全を優先する設計判断。データ量が問題になった場合に入力ログシートへの分離を検討する |
| L | 抽出ステータス | 文字列 | ○ | GAS | 「OK」または「要確認」。空欄項目がある場合は「要確認」＋赤背景 |
| S〜U列 | 緯度 | 数値 | — | ブラウザGeolocation API | FR-09。取得失敗時は空欄。緯度・経度・店舗名をS〜U列（19〜21列目）に格納する。個別の列割当はDB設計書で確定 |
| S〜U列 | 経度 | 数値 | — | ブラウザGeolocation API | FR-09。取得失敗時は空欄 |
| S〜U列 | 店舗名（GPS推定） | 文字列 | — | 店舗マスタ照合（GPS距離＋名寄せ） | FR-09。確定失敗時は空欄 |

### 7-2. 担当者マスタシート

| 列 | 項目名 | データ型 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 担当者名（またはキー） | 文字列 | localStorage入力値と照合するキー（未決事項：社員番号か担当者名か） |
| B | 担当者フルネーム | 文字列 | 表示用 |
| C | 営業所名 | 文字列 | — |
| D | 有効フラグ | 文字列 | 「有効」/「無効」。退職・異動時に無効化 |

### 7-3. データ量の見積もり

| 項目 | 数値 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| パイロット期間（本社6名） | 月90〜150レコード | 6名 × 日3件 × 月20日 = 360入力 × 平均分割数1.5 = 540件（上限想定）。実際は週3〜4回入力で月90〜150件程度 |
| 全拠点展開後（50名） | 月750〜1,250レコード | 同様の計算。年間9,000〜15,000レコード |
| 3年蓄積 | 最大45,000レコード | 12列 × 45,000行 = 540,000セル。スプレッドシートの上限（1,000万セル）の5.4%。列Kの重複を考慮しても十分余裕がある |

### 7-4. データ保持方針

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 保持期間 | 無期限（削除しない） |
| バックアップ | Googleスプレッドシートの版管理（変更履歴）で対応。定期的なスプレッドシートのコピーバックアップは管理者が手動で実施 |
| 個人情報 | 顧客の個人名が含まれる可能性がある。社内利用に限定し、外部共有しない |
| 初期データ移行 | なし。既存の商談記録データ（紙メモ・メール等）のシステムへの移行は行わない。パイロット開始時点から新規に蓄積を開始する |

## 8. 画面要件

### 8-1. 画面一覧

| # | 画面名 | 用途 | 対象ユーザー |
| --- | --- | --- | --- |
| S-00 | TOP画面 | Googleログインによる本人確認・担当者照合・署名付きトークン発行・入力画面への導線（GAS上に配置） | 営業担当 |
| S-02 | 商談入力画面 | 商談内容のテキスト入力・音声入力・送信（外部の静的ホスティング上に配置） | 営業担当 |
| S-03 | 保存完了画面 | 保存結果の表示・連続入力への導線（外部入力画面内で表示を切り替える） | 営業担当 |

### 8-2. 画面遷移

### 8-3. S-01 初回設定画面（廃止）

- Googleログイン方式への変更（FR-03）により、担当者名の初回入力画面は廃止した。担当者・営業所はログイン中のGoogleアカウントのメールアドレスから自動特定する。

### 8-4. S-02 商談入力画面

- ???????????????????GAS Web????????????????????????????????FR-02????TOP???S-00??????????????????????????????????????????????????????GPS????????4?????????????

- ?????????????????????????????????????????????????????????FR-01????GPS??????????????????????????????????????????????????????????????

- マイクボタン押下で音声認識開始。認識中は「録音中…」表示

- 認識結果はテキスト入力エリアの末尾に追記される

- 再度マイクボタンを押す、または無音で自動停止

- Safari（iPhone）で自動停止した場合、再度マイクボタンを押して追記可能

- ?????????????localStorage??????????????????????????GAS???API?doPost????????????????????????GPS?????????1??POST???GPS???????????????????????????

- ????????localStorage???????????????????????????????????GPS??????????????????

- ???????????????????????????????????????NFR-03??GPS????????????????????????????????????NFR-03??????????TOP???S-00?????

### 8-5. S-03 保存完了画面

- 分割されたレコード数と各レコードの概要（顧客名・案件テーマ・宿題の有無）を表示する。表示するのは営業担当自身がその場で入力した内容の要約であり、マスタ情報・他者の情報・過去の記録は含まない（2026-07-14 確認）

- 配置：独立した画面ではなく、外部入力画面（S-02）内で表示を切り替える

- 「続けて入力する」ボタンでS-02に遷移（入力欄クリア済み）

### 8-6. デザイン方針

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| カラー | 暫定値として③営業機械OEM事例作成検索システムと統一予定（#1a3a5c, #e8913a, #f5f5f5, #fff）。③のデザインが変更された場合は本案件も追従する。③のデザインが確定するまでは暫定値として扱う |
| フォント | 端末標準フォント（sans-serif） |
| レスポンシブ | モバイルファースト。スマートフォン縦画面を基準に設計 |
| 操作性 | 片手操作を前提。ボタンは親指で押せるサイズ（最小44px × 44px） |

## 9. 運用要件

### 9-1. 日常運用

| 頻度 | 作業 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 随時 | 営業担当が商談記録を入力 | 営業担当 |
| 週次 | スプレッドシートの赤背景行（抽出失敗）を確認・修正 | 管理者 |
| 月次 | スプレッドシートのバックアップコピー作成 | 管理者 |
| 随時 | 担当者マスタの更新（異動・入退社時） | 管理者 |

### 9-2. 障害対応

| 障害 | 影響 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| AI API障害 | 入力テキストの解析不可 | 画面にエラーメッセージ表示。入力テキストはlocalStorageに保全され、次回アクセス時に復元可能 |
| GAS障害 | サービス全停止 | Google Workspace Status Dashboardを確認。復旧を待つ |
| スプレッドシート障害 | データ格納不可 | 同上 |
| Web Speech API障害 | 音声入力不可 | テキスト入力で代替。画面にガイドメッセージ表示 |

### 9-3. パイロット運用計画

| フェーズ | 期間 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1〜2週間 | 管理者1名で動作確認。Web Speech APIのSafari連続認識時間を実測 |
| Phase 2 | 2〜4週間 | 本社営業2〜3名で試用。フィードバック収集 |
| Phase 3 | 2〜4週間 | 本社営業6名全員で実業務利用。運用上の問題洗い出し |
| Phase 4 | パイロット後 | 全拠点展開（50名）。時期は未決事項 |

## 10. 制約事項

| # | 制約 | 影響・備考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外部パートナー不要（自社構築） | IT担当1名で対応可能な範囲に限定 |
| 2 | 新規システム導入・ベンダー依頼不要 | 既存のGAS＋スプレッドシート＋AI APIで完結 |
| 3 | 基幹システムには一切手を加えない | データ連携なし・独立システム |
| 4 | 年間コスト：API利用料のみ（数万円規模） | — |
| 5 | 最初から完璧を目指さない | 最低限で動く状態でパイロット開始。改善は運用後 |
| 6 | GAS Webアプリの同時接続制限：30 | パイロット6名では問題なし |
| 7 | GAS WebアプリではSSE（ストリーミング表示）不対応 | AI回答は一括表示（5〜15秒の待ち） |
| 8 | GASのスクリプト実行時間制限：6分 | 単一リクエストの処理には十分。バッチ処理時に注意 |
| 9 | Googleログイン（Google Workspace）による担当者識別 | ログイン中のGoogleアカウントで入力者を特定する。旧localStorage方式の端末共有時の別人記録リスクは解消 |
| 10 | プロンプトキャッシュは使用しない | リクエストごとに入力テキストが異なるためキャッシュ効果がない |
| 11 | 写真添付は初期スコープ外 | 将来追加の可能性あり |
| 12 | ③営業機械OEM事例作成検索システムと同一技術スタック | GAS＋スプレッドシート＋AI APIの組み合わせを変更しない |
| 13 | Web Speech APIの連続認識時間制約 | Safari（iPhone）では約60秒で自動停止する場合がある。テキスト追記モードで対応 |
| 14 | 初期データ移行なし | 既存の商談記録（紙メモ・メール等）の移行は行わない。新規蓄積のみ |
| 15 | 通話録音の取り込み範囲はレベル0に限定 | iPhone標準機能で作成した文字起こしを営業担当が手作業でコピー＆ペーストする方式のみ対応する。通話アプリからの自動送信・話者ラベル付き取り込み（レベル1以上）は本フェーズの対象外（（仮定）2026-07-07確定） |
| 16 | 顧客音声を含む録音の扱い | 顧客音声を含む録音（法務・情シスのゲート対象）は、レベル0（営業個人の独白の文字起こしのコピペ）の範囲では該当しない。顧客込み通話録音の取り込みは対象外（制約#15） |

## 11. 未決事項

| # | 項目 | 選択肢・備考 | 決定時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIモデル選定 | OpenAI APIで確定（Phase 1のAI使用箇所はFR-04の商談テキスト構造化・分割のみ） | 確定済み（2026-07-08 手順2） |
| 2 | スプレッドシートの列定義（詳細） | 本書7-1のデータ項目を基本とするが、基幹システムのカテゴリデータ確認後に最終確定する | DB設計書で確定 |
| 3 | 全拠点展開（50名）のスケジュール | 本社パイロット後に判断 | パイロット終了後 |
| 4 | 営業マネージャーの利用範囲 | 閲覧のみ / レポート受信のみ | 活用フェーズ設計時 |
| 5 | 活用フェーズの優先順位 | Phase 2最有力候補は「顧客名による商談履歴検索機能」（1-4参照）。その他の検索・ブリーフィング・レポート・リマインド等の優先順位はデータ蓄積後に確定 | データ蓄積後 |
| 6 | 担当者マスタの管理方法 | user_key＝メールアドレスで確定（Googleログイン）。営業所の紐づけ方法・更新運用（異動・入退社時）の詳細はDB設計書で確定 | 確定済み（2026-07-08 手順2）／詳細はDB設計書 |
| 7 | 位置情報からの店舗名確定手段 | 確定：外部API不使用。店舗マスタ照合方式（近い順4候補→タップ選択／該当なしは手入力→名寄せ→選択） | 確定済み（2026-07-08 手順2） |
| 8 | 位置情報取得のタイミングと同意UI | 確定：送信時に取得。追加の同意画面・切替UIは設けない（ブラウザ標準ダイアログのみ） | 確定済み（2026-07-08 手順2） |

本文書は、案件概要書（2026年3月31日版）および2026年3月18日〜3月31日のchatlogに基づき作成されました。